## Slide 1
Juegos de nutrición
Roberto Alejandro Barraza Trejo
20/Febrero/2015

## Slide 2
Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería Zacatecas
Lanzamiento
Equipo ACME
Alan Alberto Dromundo Arias [2013670041]
Joel Aparicio Pérez [2013670139]
Maricela Enríquez López [2013670043]
Teodoro Alejandro Rocha Aguilera [2013670075]
20/Febrero/2015

## Slide 3: Contenido
Objetivos
Alcance
Equipo de trabajo
Plan de trabajo general y principales milestones
Control de riesgos
Control de calidad

## Slide 4: Objetivos del proyecto, producto y equipo

## Slide 5
Objetivos del proyecto
Promover el aprendizaje en los niños sobre el tema de nutrición mediante juegos interactivos.
Difundir la carrera de sistemas computacionales de la UPIIZ en las exposiciones de orientación vocacional.

## Slide 6
Objetivos del producto
Ser dirigido a niños de un rango de edad 6-12 años.
Poder ejecutar los juegos desde plataformas web y dispositivos móviles.
Poder jugar fuera de línea.

## Slide 7
Objetivos del equipo
Adquirir experiencia para desarrollar proyectos de software y así aprobar la materia.
Subir nuestra primera aplicación móvil a playstore.

## Slide 8: Alcance
Este proyecto servirá para el desarrollo de juegos interactivos con los que niños de 6 a 12 años aprendan sobre la buena alimentación y los alimentos que ayudan a tener una dieta equilibrada.
En total son tres juegos: un memorama de cereales, un ahorcado de carnes y un rompecabezas de frutas.
La estimación de este proyecto esta planeada para finalizar el 6 de Mayo del año en curso.

## Slide 9: Equipo de trabajo
ROL | ENCARGADO | SUPLENTE
Líder del proyecto | Teodoro Alejandro Rocha Aguilera | Maricela Enríquez López
Responsable de planeación | Maricela Enríquez López | Alan Alberto Dromundo Arias
Responsable de calidad | Teodoro Alejandro Rocha Aguilera | Maricela Enríquez López
Responsable de desarrollo | Alan Alberto Dromundo Arias | Joel Aparicio Pérez
Responsable de soporte | Joel Aparicio Pérez | Teodoro Alejandro Rocha Aguilera

## Slide 10: Ciclo de vida
Modelo cascada
Lo escogimos porque es un modelo que lleva un orden estricto.
Es fácil de hacer correcciones y mejoras al sistema.
Es fácil identificar que el proyecto se desfasó.
Existen dependencias de actividades

## Slide 11: Plan de trabajo
Empezamos el 23 de febrero del 2015 y acabamos el 7 de mayo del año en curso.
Los integrantes son los siguientes:
Con un total de 127 horas se dará por concluido el proyecto.
Por semana será un total de 40 por equipo, es decir, 2 horas diarias por integrante
Desarrollador | Horas
Alan Alberto Dromundo Arias | 104 horas
Joel Aparicio Pérez | 94 horas
Maricela Enríquez López | 81 horas
Teodoro Alejandro Rocha Aguilera | 101 horas

## Slide 12: Plan de trabajo general
Análisis de requerimientos
  …
Diseño de sistema
  …
Codificación
  …
Pruebas
  …
Implementación
  …

## Slide 13: Milestones principales
Término de todos los elementos entregables indispensable para la codificación
Concluir con las pruebas de integración y de sistema .

## Slide 14: Control de riesgos
Riesgo 1
- Riesgo de no aprender a tiempo sobre aplicaciones web para lo que necesitamos, y no poder desarrollar los juegos
Contingencia
Aprender lo mas amplio posible del manejo de android en horas extraclase.
Mitigación
Se tendrá que posponer la fecha de entrega.

## Slide 15
Riesgo 2
- No poder manipular correctamente los gráficos
Contingencia
Aprender a desarrollar aplicaciones web en horas extraclase.
Mitigación
- No se podrá terminar ningún juego web.

## Slide 16
Riesgo 3
- El riesgo de las tareas con dependencia, no poder continuar porque alguien no ha hecho una tarea que se necesita para realizar otra.
Contingencia
- Dar prioridad a las tareas con dependencia.
Mitigación
Finalizar la tareas lo más pronto posible, para continuar con la tarea que se debe de realizar después.

## Slide 17
Riesgo 4
- Nuestro cliente no acepte los prototipos
Contingencia
- Hacer los prototipos que cumplan con la mayoría de los requisitos propuestos por el cliente.
Mitigación
- Volver a hacer nuevos prototipos.

## Slide 18: Control de calidad
Documentos en general (Planes, Reportes, requerimientos)
Diagramas de flujo
Diagrama entidad relación
Diagrama UML de clases
Prototipos
Base de datos
Componentes de código
Manuelas de usuario

## Slide 19
Gracias
20/Febrero/2015